АДМИНИСТРАЦИЯ  РОЖДЕСТВЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ

ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 13 » декабря   2012года                             с. Рождество                                              № 141

Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Рождественского сельского поселения Фировского района на 2013-2015 годы»

В целях комплексного благоустройства территории Рождественского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Рождественского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство территории Рождественского сельского поселения Фировского района на 2013-2014 годы» (прилагается).

- Финансирование программы осуществляется в рамках денежных средств, утвержденных решением Совета Депутатов Рождественского сельского поселения №141 от 13 декабря 2012 « О бюджете Рождественского сельского поселения на 2013 год и на плановый период до 2014 и 2015 годов»

- .Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию путём размещения на стенде Администрации Рождественского сельского поселения по адресу: с.Рождество, ул.Юбилейная, дом 25

- Постановление Администрации  Рождественского сельского поселения от 24.06.2011г №28 «Об утверждении Программы «Развитие и благоустройство Рождественского сельского поселения Фировского района Тверской области на 2011-2013 годы» признать утратившим силу.

Глава Администрации

Рождественского 	В.Г.Андреев

сельского поселения

Утверждено
                                                                              постановлением Администрации

Рождественского сельского поселения

от «13» декабря 2012г.  № 141

Паспорт 
ведомственной целевой Программы 
«Благоустройство территории Рождественского

сельского поселения Фировского

района на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа “Благоустройство территории Рождественского сельского поселения Фировского района на 2013-2015 годы” (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Рождественского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав муниципального образования Рождественского сельского поселения; Правила в сфере коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Рождественского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрации Рождественского сельского поселения |
| Цель Программы | Выполнение комплексного благоустройства территории Рождественского сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата, восстановление и ремонт дорог. |
| Основные исполнители Программы | Определяются в соответствии с законодательством РФ, Тверской области и нормативными актами органов местного самоуправления |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2013 - 2015 годы. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; - улучшение санитарного и экологического состояния поселения; - повышение уровня эстетики поселения; - привлечение молодого поколения к участию по благоустройству поселка. |
| Источники финансирования Программы | 2013 год – 1515,2 тыс. рублей 2014 год – 1561,7 тыс. рублей 2015 год – 1727,2 тыс. рублей |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется Советом депутатов Рождественского сельского поселения |

1 . Характеристика проблемы и необходимость ее решения.

Ведомственная целевая программа по благоустройству населенных пунктов расположенных на территории МО Рождественское сельское поселение Фировского района Тверской  области, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования Рождественское сельское поселение; Правилами в сфере коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Рождественского сельского поселения.

Ведомственной целевой программой благоустройства на 2013 - 2015 годы является впервые разработанный документ, который отражает в себе основные направления благоустройства поселения до 2015 года.

Муниципальное образование Рождественское сельское поселение включает в себя 33 населенных пункта, в которых проживает 2480человек. Между собой населенные пункты поселения связаны недостаточно развитой автодорожной сетью. Дороги сельского поселения в основном грунтовые. Протяженность автомобильных дорог общего пользования оставляет 42,846 км. Через поселение проходит автомобильные дороги 2 класса: Рождество- Софиевка-Труд-Комсомольский.протяженность 58,0 км. Имеется дорога 3 класса: Комсомльский- Градобить, Мартюшино-Яхново –Село-Новинок, Мартюшино-Горка-Кузнецово, Рождество-Дом-интернат, Поддубье-Узмень общей протяженностью 29,6 км..  По предварительным подсчетам, бóльшая половина  дорог с усовершенствованным покрытием нуждается либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции.

.    Обслуживание сети автодорог районного значения осуществляет специализированное предприятие ООО «Фировское ДРСУ». Очевидной проблемой сельского поселения на протяжении последних лет является состояние дорог. Основные  причины – рост  числа  машин  и хроническая  нехватка  средств  на ремонт.

В населенных пунктах планируется ремонт и строительство детских площадок, контейнерных площадок для сбора мусора, проведение озеленения.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. В настоящий момент на территории сельского поселения имеется 2 детских площадки (п.Труд, с.Рождество), что не соответствует реальной потребности. Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей. Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и  ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучший подъезд, дом, двор, улица». Жители двора, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении  сохранности объектов благоустройства.

В течение 2013 - 2015 годов необходимо организовать и провести:

-смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, балконов, подъездов.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Зеленое хозяйство поселения представлено деревьями, кустарниками, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на ее привлекательности.

По территории Рождественского сельского поселения протекает река Граничная, р.Шлина, находятся живописные озера: Глыби, Шлино. Необходимо произвести очистку берегов, дна реки Граничная, расположенной в черте часовни с.Рождество. В связи с тем, что местоположение муниципального обуславливается благоприятными рекреационными ресурсами прибывает большое количество отдыхающих в летний период, которые оставляют за собой кучи мусора, необходимо производить систематическую уборку береговой зоны реки Граничная, р.Шлина. Анализ показывает, что все водные объекты поселения требуют проведения мероприятий по санитарной очистке территорий и благоустройству.

На территории поселения находятся памятники  культурно-исторического наследия: храм Рождества Пресвятой Богородицы, часовня над святым источником р.Граничная, которые требуют дополнительных мероприятий по их сохранению.

Проблема несанкционированных свалок стоит особо остро в густо населенных пунктах из-за избытка твердо-бытовых отходов и дороговизны их утилизации. Но так же эта проблема характерна для сельских поселений, где вывоз мусора осуществляется не регулярно, а так же далекое расположение санкционированных свалок от населенных пунктов в разы увеличивает стоимость перевозок твердых бытовых отходов.

Сети наружного освещения улиц населенных пунктов поселения включают в себя  200 светильников, которые обслуживает ОАО «МРСК-Центр» - «Тверьэнерго». Электросети в п.Лесной, п.Труд, п. Комсомольский в настоящее время являются бесхозяйными, что создает проблемы в обслуживании и содержании. В ближайшие три года  планируется проводить дальнейшую реконструкцию уличного освещения в населенных пунктах поселения. Будет продолжен демонтаж нерабочих светальников. В целях экономии бюджетных средств необходимо проводить дальнейшую замену ламп ДРЛ-400 на ДРЛ-250 и ДРЛ-125. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и его на улицах населенных пунктов муниципального образования.

.    На территории Рождественского сельского поселения расположены четыре кладбища: кладбище п.Труд требуется расширение. Основной проблемой этого направления является уборка мусора и организация границ кладбищ.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования Рождественское сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Проблема  благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является совершенствование системы  благоустройства муниципального образования Рождественского сельского поселения, а так же создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Задачами Программы являются:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем по созданию благоприятных условий для проживания и отдыха, благоустройства населенных пунктов.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Программных мероприятий позволит обустроить детские и спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, расположенные на территории поселения, благоустроить кладбища, обеспечить дальнейшую реконструкцию освещения, произвести озеленение территории, отремонтировать колодцы в населенных пунктах

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

К программно-целевым мероприятиям относятся:

- уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, грязи, снега, вывоз мусора, уход за зелёными насаждениями;

- содержание элементов внешнего благоустройства;

- содержание мест захоронения;

- озеленение территории муниципального образования;

- содержание и эксплуатация дорог;

- освещение населённых пунктов муниципального образования;

- определение и утверждение объема финансирования Программы;

- подготовка отчета реализации программы, информационно-аналитических материалов;

- организация обнародования работы, направленной на освещение цели и решений задач Программы, о ходе реализации Программы.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Рождественское сельское поселение.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

- СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок  выполнения  Программы  рассчитан  на  три года с 2013-2015гг..

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Основным координатором реализации данной Программы является администрация муниципального образования Рождественское сельское поселение.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет местного бюджета.

2013 год –1515,2 тыс. рублей

2014 год – 1561,7 тыс. рублей

2015 год – 1727,2 тыс. рублей

- УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЯ

Система организации контроля за исполнением Программы:

1. Администрация Рождественского сельского поселения и Совет депутатов Рождественского сельского поселения осуществляют распределение бюджетных ассигнований по видам работ и общий контроль за ходом реализации Программы и финансовым исполнением.

2. Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

3.  Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению Заказчика.

9.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Рождественское сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (автодорог, озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, ливневой канализацией, сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Приложение 1

Перечень

общих мероприятий в области благоустройства территории

на  2013 год

| Наименование | Объект, месторасположение | Сумма, руб. | Всего сумма, руб. | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение | Содержание уличного освещения по населенным пунктам | 988200 | 988200 | Оплата потребления уличного освещения |
| Организация и содержание мест захоронения | Братская зохоронение с.Рождество | 5000 | 15000 | Опл.г/п дог. Приобр расход.материало |
|  |  | 10000 |  |  |
| . Вывоз ТБО | Вывоз мусора Д.Яблонька | 29506 | 79506 | ежемесячно |
|  | Уборка несанкционированных свалок | 50000 |  | В местах возникновения |
| Приобретение контейнеров | Населенные пункты поселения | 20000 | 20000 | 5 штук ежегодно |
| Обслуживание уличного освещения | Нас. пункты поселения | 53382 | 53382 | г/п договора |
| Текущий ремонт висячего моста | п.Комсомольский | 10000 | 10000 | Приобретение пиломатериалов |
| Содержание и реконструкция уличного освещени | Населенные пункты поселения | 70000 | 70000 | Приобретение расходных материалов: фонари, лампочки, фото-реле, дросселя и пр. |
| Обустройство детских площадок | П.Граничный | 15000 | 15000 | Текущий ремонт |
| Уборка центральной площади | с.Рождество | 15252 | 15252 | г/п договор |
| Озеленение насел.пунктов и благ-во территории | с.Рождество (территория часовни) | 3000 | 3000 | Посадка цветов, ремонт скамеек |
| Обслуживание водонапорной башни | Д.Поддубье | 45756 | 45756 | г/п договор |
| Благо-устройство мест захоронения | Места захоронения | 35000 | 35000 | По мере необходимости |
| Информацион-ные вывески | информационные стенды; домовые знаки | 5000 | 5000 | Текущий ремонт (покраска и проч.) |
| Строительство и чистка колодцев | Населенные пункты поселения | 40000 | 95200 | Приобрение расходных метериалов и оплата г/п договоров |
|  |  | 55200 |  |  |
| Прочие работы | Населенные пункты поселения |  | 64904 | Спиливание и уборка старых деревьев, ветхих строений, окашивание территорий и проч. |
| Итого: 1515200 |  |  |  |  |

Приложение 2

Перечень

общих мероприятий в области благоустройства территории

на  2014 год

| Наименование | Объект, месторасположение | Сумма, руб. | Всего сумма, руб. | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение | Содержание уличного освещения по населенным пунктам | 1100000 | 1100000 | Оплата потребления уличного освещения |
| Организация и содержание мест захоронения | Братская зохоронение с.Рождество | 5000 | 15000 | Опл.г/п дог. Приобр расход.материало |
|  |  | 10000 |  |  |
| . Вывоз ТБО | Вывоз мусора Д.Яблонька | 29506 | 79506 | ежемесячно |
|  | Уборка несанкционированных свалок | 50000 |  | В местах возникновения |
| Приобретение контейнеров | Населенные пункты поселения | 20000 | 20000 | 5 штук ежегодно |
| Обслуживание уличного освещения | Нас. пункты поселения | 53382 | 53382 | г/п договора |
| Текущий ремонт висячего моста | П.Граничный | 20000 | 20000 | Приобретение пиломатериалов |
| Содержание уличного освещени | Населенные пункты поселения | 60000 | 60000 | Приобретение расходных материалов: фонари, лампочки, фото-реле, дросселя и пр. |
| Обустройство детских площадок | П.Труд | 15000 | 15000 | Текущий ремонт |
| Уборка центральной площади | с.Рождество | 15624 | 15624 | г/п договор |
| Озеленение насел.пунктов и благ-во территории | с.Рождество (территория часовни) | 3000 | 3000 | Посадка цветов, ремонт скамеек |
| Благо-устройство мест захоронения | Места захоронения | 35000 | 35000 | По мере необходимости |
| Обслуживание водонапорной башни | Д.Поддубье | 45756 | 45756 | г/п договор |
| Информацион-ные вывески | информационные стенды; домовые знаки | 5000 | 5000 | Текущий ремонт (покраска и проч.) |
| чистка колодцев | Населенные пункты поселения | 20000 | 20000 | Оплата г/п договоров |
| Прочие работы | Населенные пункты поселения | 74432 | 74432 | Спиливание и уборка старых деревьев, ветхих строений, окашивание территорий и проч. |
| Итого: 1561700 |  |  |  |  |

Приложение 3

Перечень

общих мероприятий в области благоустройства территории

на  2015 год

| Наименование | Объект, месторасположение | Сумма, руб. | Всего сумма, руб. | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение | Содержание уличного освещения по населенным пунктам | 1150000 | 1150000 | Оплата потребления уличного освещения |
| Организация и содержание мест захоронения | Братская зохоронение с.Рождество | 5000 | 15000 | Опл.г/п дог. Приобр расход.материало |
|  |  | 10000 |  |  |
| . Вывоз ТБО | Вывоз мусора Д.Яблонька | 29506 | 99506 | ежемесячно |
|  | Уборка несанкционированных свалок | 70000 |  | В местах возникновения |
| Приобретение контейнеров | Населенные пункты поселения | 20000 | 20000 | 5 штук ежегодно |
| Обслуживание уличного освещения | Нас. пункты поселения | 53382 | 53382 | г/п договора |
| Текущий ремонт висячего моста | Д.Заречье | 30000 | 30000 | Приобретение пиломатериалов |
| Содержание уличного освещени | Населенные пункты поселения | 70000 | 70000 | Приобретение расходных материалов: фонари, лампочки, фото-реле, дросселя и пр. |
| Обустройство детских площадок | С.Рождество | 20000 | 20000 | Текущий ремонт |
| Уборка центральной площади | с.Рождество | 15624 | 15624 | г/п договор |
| Озеленение насел.пунктов и благ-во территории | с.Рождество (территория часовни) | 3000 | 3000 | Посадка цветов, ремонт скамеек |
| Благо-устройство мест захоронения | Места захоронения | 35000 | 35000 | По мере необходимости |
| Обслуживание водонапорной башни | Д.Поддубье | 45756 | 45756 | г/п договор |
| Информацион-ные вывески | информационные стенды; домовые знаки | 5000 | 5000 | Текущий ремонт (покраска и проч.) |
| Ремонт и чистка колодцев | Населенные пункты поселения | 50000 | 50000 | Оплата г/п договоров |
| Прочие работы | Населенные пункты поселения | 124932 | 124932 | Спиливание и уборка старых деревьев, ветхих строений, окашивание территорий и проч. |
| Итого: 1727200 |  |  |  |  |