АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении проведении запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Фировская центральная районная больница» Почтовый адрес: 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Больничный городок, д. 2, тел. 3-19-58 Главный врач: Цветкова Светлана Александровна |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организатор размещения заказа способом запроса котировок | Администрация Фировского района Тверской области почтовый адрес: 172721, Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-19-53 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| 3 | Контактные лица: | Попова Светлана Александровна (48239) 3-19-53 Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74 |
| 4 | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области |
| 5 | Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. |
| 6 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг Обязательные условия: | Выполнение работ по замене водопровода в п. Фирово ул. Совхозная - ул. Больничный городок, согласно локальной смете, указанной в Приложении №1 к извещению ● Предоставить смету, составленную по предложенным видам работ |
| 7 | Место выполнения работ | Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Совхозная – ул. Больничный городок |
| 8 | Сроки выполнения работ | III квартал 2007 года |
| 9 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта | 116075,85 рублей |
| 11 | Место подачи котировочных заявок; срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок; должностное лицо, ответственное за прием котировочных заявок | По адресу Организатора до 11.00 часов по московскому времени «13» июня 2007 г. Складчикова Е. В. каб.10 |
| 12 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | предоплата 30% от стоимости контракта, окончательный расчет по факту выполненных работ с отсрочкой платежа до 30 банковских дней |
| 13 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Победитель в проведении запроса котировок обязан подписать контракт (Приложение №2) в соответствии с действующим законодательством. |

* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                                     С. А. Попова

Приложение №1

ЛОКАЛЬНАЯ   СМЕТА  № 5

на  замену    водопровода  в п. Фирово   улица Совхозная -   Больничный  городок.

Нормативная   трудоемкость:         0,455 тыс. чел.ч.

Сметная  заработная  плата:           21.895 тыс.руб.

| Поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во Механиза -торов | На единицу измерения | По проектным данным |  | На единицу измерения | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Е 01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами « драглайн» или «оборотная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 ( 0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0,35 |  | 9 418, 60 | 4304. 94 |
| 1. | 3000-1002-0 | Рабочие – строители (средний разряд 2.0) | Чел. час. | 13,57 | 4,74 |  | 38. 5100 | 182, 90 |
| 2. | 31000 - 0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 29,.5 | 10,325 |  | 63.8900 | 653,66 |
| 3. | Х 06 - 0247 | Эксковаторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства ( кроме водохозяйственного) 0.5 м3 | Маш.ч (1) | 29,5 | 10,38 |  | 335,34 | 3462,38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 95% | 800,43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 42,5% | 358,09 |
|  |  | Всего с НР иСП |  |  |  |  |  | 5463,46 |
|  | Е 01-02-057-2 | Доработка грунта в ручную | 100 м3 |  | 0,36 |  | 5 930,54 | 2134,99 |
|  | з000 –1002-0 | Рабочие- строители (средний разряд 2.0) | Чел..ч | 154 | 55,44 |  | 38.5100 | 2 134,99 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1 707,99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 38,25% | 816,63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 4 659,62 |
| 4. | Е 22-01-021-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм | км |  | 0,250 |  | 168 645, 89 | 42161,47 |
| 4.1. | з000 – 1003 -7 | Рабочие строители (средний размер 3.7) | Чел. ч | 225.04 | 56,26 |  | 45,9600 | 2589,71 |
| 4.2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. ч | 30.8 | 7,70 |  | 53,5216 | 412,12 |
| 4.3. | Х 02 - 1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т | Маш. Ч (1) | 0,35 | 0,088 |  | 293,78 63,89 | 29,85 5,62 |
| 4.4. | х04 -0102 | Электростанции передвижения 4 кВт | Маш.ч | 1,39 | 0,348 |  | 90,49 | 31,49 |
|  |  |  | ( 1) |  |  |  | 47,56 | 16,55 |
| 4,5. | х04 - 2901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давления нагнетания , низкое 0.1 (1) Мпа ( кгс / см 2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | Маш. Ч | 12 | 3,0 |  | 71,,00 | 213,00 |
| 4.6. | х08-1600 | Агрегату для сверки полиэтиленовых труб | Маш. ч | 28.54 | 7,135 |  | 258,01 | 1840, 90 |
|  |  |  | (1) |  |  |  | 54,66 | 389,99 |
| 4.7. | х 40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш. Ч (1) | 0,52 | 0,13 |  | 255,99 | 33, 28 |
| 4.8. | С 101-1742 | Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционной марки ТГ - 350 | М2 | 0,44 | 0,11 |  | 13,16 | 1,44 |
| 4.9. | С411-0001 | Вода | М3 | 18 | 4,5 |  | 7,06 | 31, 77 |
| 4.10. | С530-0025 | Трубы напорные их полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 110 мм | 10м | 101 | 25,25 |  | 1 481,12 | 37 398,28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 130% | 3902,38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75, 65% | 2270,88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 48334,73 |
| 5. | Е 22-06-005-1 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров(патрубков) диаметром 50 мм | врезка |  | 2 |  | 265,31 | 530, 62 |
| 5.2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. ч | 0,48 | 0,96 |  | 42,1338 | 10,45 |
| 5. 3. | х 04 - 0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш. ч | 0,09 | 0,18 |  | 2,90 | 0,522 |
| 5.4. | х 15-0202 | Агрегаты сварочных двухпостовые для ручной сварки на тракторе | Маш. ч | 0,37 | 0,74 |  | 353,94 | 261,92 |
|  |  |  | ( 1) |  |  |  | 54,66 | 40,44 |
| 5.5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш. ч | 0,11 | 0,22 |  | 255,99 | 56,32 |
|  |  |  | ( 1) |  |  |  |  |  |
| 5.6. | С101 -0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 0,074 | 0,148 |  | 17,25 | 2,55 |
| 5.7. | С101-1513 | Электроды диаметром 4мм Э 42 | т | 0,0001 | 0,0002 |  | 26233,11 | 5,23 |
| 5.8. | С 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0,018 | 0,036 |  | 125,45 | 4,51 |
| 5..9. | С103-0135 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2 кп и БСт2пс- БСт4пс наружный диаметр 48 мм толщина стенки 2.5 мм | м | 0,4 | 0,8 |  | 57,71 | 46,17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 130% | 52,58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75,65% | 30,60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 613,8 |
| 6. | Е22-03-006-3 | Установка задвижек диаметром 100 мм | шт |  | 2 |  | 1 507,65 | 5689,13 |
| 6.1. | з000 – 1003-3 | Рабочие - строители ( средний – разряд 3..3). | Чел. ч | 1,7 | 3,4 |  | 43.8300 | 149,02 |
| 6.2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. ч | 0,03 | 0,04 |  |  |  |
| 6.3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.ч | 0,03 | 0,06 |  | 255,99 | 15,36 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |
| 6.4. | С101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 0.2 |  | 43,38 | 8,68 |
| 6.5. | С300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитрно - технических работ, диаметром 16 мм | т | 0,0015 | 0,003 |  | 38 688,96 | 416,07 |
| 6.6. | С300-1177 | Задвижки параллельные францевые с выдвижным шпиделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс / см 2) 30Ч6БР диаметром 100 мм | Шт. | 1 | 2 |  | 2700 | 5400 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 130% | 213, 69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 131,50 |  | 80% | 124,35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 6027,17 |
| 7. | Е22-03-001-1 | Устройство соединений | т |  | 0,002 |  | 3379,21 | 8,76 |
| 7.1. | з000- 1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | Чел.ч | 47 | 0,064 |  | 42,2400 | 3,97 |
| 7.2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.ч | 1,05 | 0,002 |  | 255,99 | 0,512 |
| 7,3. | С101 - 0311 | Каболка | т | 0,02327 | 0,00011 |  | 48 351,60 | 4,83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 130% | 5,16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75,65% | 3,0 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 18,42 |
| 8. | С300 - 1т | Стоимость соединений | 1 шт. |  | 3 |  | 340 | 1020,0 |
| 9. | Е 01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, группа грунтов 2 | 100 м3 |  | 0,24 |  | 3596,40 | 863,14 |
| 9.1. | З000 – 1001-5 | Рабочие – строители (средний разряд 1.5) | Чел.ч | 97,2 | 23,328 |  | 37.0000 | 863,14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80 % | 690,51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 38,25% | 330,15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1883,80 |

| 10. | Е01-01-033-2 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 |  | 0,62 | 4874 | 3081,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел..ч | 8.8.7 | 5,45 | 54,6600 | 300, 60 |
| 10.2. | х07-0148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохо-зяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | Маш.ч (1) | 8.87 | 5.49 | 485.68 | 2721, 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 285, 57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 42, 5% | 127, 75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3435, 2 |
| 11. | Е27-04-003-1 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 |  | 0..5 | 9344, 26 | 4672,13 |
| 11. 1. | з000 – 1002- 8 | Рабочие – строители (средний разряд 2.8) | Чел.ч. | 46, 18 | 23, 09 | 41, 4900 | 958, 0 |
| 11..2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. ч | 26. 74 | 1337 | 55. 2365 | 738,51 |
| 11. .3. | х03 - 0101 | Автопогрузчики 5 т | Маш. ч | 5, 92 | 2, 96 | 237, 97 | 704, 39 |
|  |  |  | ( 1 ) |  |  | 42, 24 | 129, 03 |
| 11. 4. | х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 ( 135) к Вт (л.с.) | Маш. ч | 2. 64 | 1, 32 | 375, 48 | 49513 |
|  |  |  | ( 1) |  |  | 63, 89 | 83, 67 |
| 11.5. | х 12 - 0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | Маш. ч | 8,3 | 4,15 | 218,73 | 902, 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 54,66 | 226, 34 |
| 11. 6 | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | Маш. ч | 7, 66 | 3, 83 | 313,48 | 1200, 62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 63, 89 | 244,70 |
| 11. 7. | х12 - 0911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | Маш. ч | 0, 59 | 0, 29 | 434, 87 | 128,29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 63, 89 | 18..52 |
| 11. 8. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000-л | Маш. ч | 1, 63 | 0, 815 | 294,96 | 240, 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 47,56 | 38. 76 |
| 11.9. | С 411-0001 | Вода | М3 | 10, 5 | 5, 25 | 7, 06 | 37,06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 240104 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 80, 75 % | 1319, 93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8451, 1 |
| 12. | С408-9181 | Песчано-гравийная смесь или щебеночно - песваная смесь | М3 |  | 90 | 20790 | 18480 |
|  |  |  |  | Объем:0,8* 152 |  |  |  |

ИТОГО  ПО  СМЕТЕ                                                                                                                                                                                                                               98369, 43

НДС   18%                                                                                                                                                                                                                                                 17706=42

ВСЕГО:                                                                                                                                                                                                                                                      116075=85

Приложение №2

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по замене водопровода

П. Фирово                                                     		                           «___» ___________2007г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Фировская центральная районная больница»,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице главного врача Цветковой Светланы Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по замене водопровода в п. Фирово ул. Совхозная - ул. Больничный городок с использованием собственных материалов в объемах, согласно дефектной ведомости, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

- Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей в соответствии с протоколом № ___ от «___» __________2007 года (приложение №2, являющимся неотъемлемыми частями настоящего контракта.

- Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.

- Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренный настоящим контрактом объем работ  при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить цену контракта, указанную в п.2.1. настоящего контракта, пропорционально объему таких  работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным способом.

- Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта, в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта перечисляется на расчетный счет Подрядчика, окончательный расчет после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

- Срок выполнения работ: третий квартал 2007 года.

- Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1. Приемка выполненных работ оформляется подписанием актов КС-2, КС-3 по окончании работ полномочными представителями Сторон.

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.3. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

- Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

- Осуществить уборку (в т.ч. восстановление дорожного полотна) места проведения работ;

- Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

- Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты сдачи-приема выполненных работ.

- Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

- За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

- Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

- Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

- Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

- Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

- В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

- Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

- сдать работы досрочно.

- привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 10% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

- В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

- Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

- Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

- Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

- В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Фировская центральная районная больница»

172721, Тверская область, Фировский район,

п. Фирово, ул. Больничный городок, д. 2

ИНН ________________ КПП 6945010001

Р/с ___________________________________

_______________________________________

БИК __________________________________

Главный врач____________________ С.А. Цветова

«___» ___________________________ 2007 года

ПОДРЯДЧИК:

____________________________

Адрес: ______________________

ИНН ________________________

Р/с__________________________

_____________________________

К/с _________________________

БИК _________________________

Руководитель ____________________

«___» _______________________ 2007 года

Котировочная заявка

№ __________                                                                      от «____» _______________ 2007 г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок на право заключения муниципального контракта на поставку _____________________________ для нужд ____________________________________________________________________, мы___________________________________________________________________________

(сведения об участнике размещения заказа (наименование, место нахождения (для юридического лица),

_____________________________________________________________________________

Ф.,И.,О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

_______________________________________________________________________________________________________

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:______________________________________________________

- Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:_______________________________________________________________

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок: ________________________________________(указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг ____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________(с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей)

6. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: __________________________________________________________________

| №п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Технические характеристики (техническое задание) | Кол-во | Наличие сертификата, лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … | Строки в таблицу добавляются по мере необходимости |  |  |  |

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку (товаров, выполнение работ, оказание услуг) __________________________ с _________________________________________________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя