АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении проведении запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, тел. 3-14-64 Глава администрации Фировского района: Рассказов Андрей Васильевич |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организатор размещения заказа способом запроса котировок | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области |
| 4 | Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по замене водопровода в д. Жуково Фировского района Тверской области согласно локальной смете, указанной в приложении №1 к извещению |
| 6 | Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Тверская область Фировский район д. Жуково |
| 7 | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Январь 2008 года |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами |
| 9 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости) | Гарантийные сроки выполнения работ – 1 год с момента подписания акта-приемки выполненных работ |
| 10 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги |
| 11 | Максимальная цена контракта | 396853,00 (триста девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля |
| 12 | Дата начала приема заявок от участников | 29.11.2007 г. 11.00 (московское время) |
| 13 | Дата окончания приема заявок от участников | 07.12.2007 г. 11.00 (московское время) |
| 14 | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10 |
| 15 | Контактное лицо | Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74 |
| 16 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Предоплата 30%, 70% - оплата по факту выполненных работ , с отсрочкой платежа до 10 банковских дней |
| 17 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению) |

* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                                С. А. Попова

Приложение №1

Л О К А Л Ь Н А Я       С М Е Т А

на  замену водопровода  в д.Жуково Фировского района

| Поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во Механиза -торов | На единицу измерения | По проектным данным |  | На единицу измерения | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | 01-01-001-5 | Разработка грунта в отвал эксковат. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Емк.ковша о.25 м3 | 1000м3 |  | 1.62 |  |  | 37161 |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 12.86 | 20.83 |  | 38.51 | 802 |
|  |  | Затраты труда маш. | ч/ч | 58.76 | 95.19 |  | 63.89 | 6082 |
|  |  | Экскаватор диз. на пневходу | м/ч | 58.76 | 95.19 |  | 318.07 | 30277 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 95% | 6540 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 42.5% | 2926 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 46627 |
| 2 | 01-02-057-2 | Доработка грунта в ручную | 100м3 |  | 0.324 |  |  | 1921 |
|  |  | Раб.стр /2раз/ | ч/ч | 154 | 49.896 |  | 38.51 | 1921 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1537 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 38.25% | 735 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 4193 |
| 4 | 22-01-021-3 | Укладка труб полиэтил. Д.100мм | км |  | 0.6 |  |  | 85901 |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 225.04 | 135.02 |  | 45.96 | 6206 |
|  |  | Затраты труда Маш. | ч/ч | 30.8 | 18.48 |  | 53.52 | 989 |
|  |  | Кран на автоходу | м/ч | 0.35 | 0.21 |  | 293.78 | 62 |
|  |  | Автомобиль борт. | м/ч | 0.52 | 3.12 |  | 847.46 | 2644 |
|  |  | Трубы напорные полиэтил. | м |  | 600 |  | 125 | 75000 |
|  |  | Седелка д 100 | шт |  | 10 |  | 100 | 1000 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 122% | 8778 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 5443 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 100122 |
| 5 | 22-06-005-1 | Врезка в существующую сеть | 1 врезка |  | 1 |  |  | 11129 |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 0.48 | 0.48 |  | 42.13 | 20 |
|  |  | Аппарат сварочный | м/ч | 0.37 | 0.37 |  | 353.94 | 131 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч | 0.11 | 0.11 |  | 847.46 | 93 |
|  |  | электроды | т | 0.0001 | 0.0001 |  | 625.40 | 62 |
|  |  | кислород | М3 | 0.074 | 0.074 |  | 17.25 | 1 |
|  |  | Муфта соединит.д 110 | шт |  | 6 |  | 60 | 360 |
|  |  | Муфта флянцевая | шт |  | 7 |  | 60 | 420 |
|  |  | Задвижка д 110 | шт |  | 6 |  | 1673.73 | 10042 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 122% | 24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 15 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 11168 |
| 6 | 22-01-021-3 | Укладка труб поэтил д 63 мм | км |  | 0.4 |  |  | 29861 |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 207.64 | 83.06 |  | 45.96 | 3817 |
|  |  | Затраты труда маш | ч/ч | 30.8 | 12.32 |  | 53.53 | 659 |
|  |  | Трубы поэтил | м |  | 400 |  | 54 | 21600 |
|  |  | Соедин. муфта | шт |  | 5 |  | 28 | 140 |
|  |  | Муфта пнд | шт |  | 10 |  | 197 | 1970 |
|  |  | Переход 110-63 | шт |  | 2 |  | 200 | 400 |
|  |  | седелка | шт |  | 12 |  | 85 | 1020 |
|  |  | Резьба д 50 | шт |  | 15 |  | 17 | 255 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 122% | 5461 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 3386 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 38708 |
| 7 | 22-01-021-1 | Укладка труб диам до 50 мм /32,20/ | км |  | 0.5 |  | 25759 |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 200.68 | 100.34 |  | 45.96 | 4612 |
|  |  | Затраты труда маш | ч/ч | 30.8 | 15.40 |  | 53.52 | 824 |
|  |  | Трубы полиэт д 250 | м |  | 250 |  | 23 | 5750 |
|  |  | Трубы полиэт | м |  | 250 |  | 36 | 9000 |
|  |  | Соединит. Муфта 32 | шт |  | 4 |  | 20 | 80 |
|  |  | Соед. Муфта 20 | шт |  | 2 |  | 20 | 40 |
|  |  | Кран шаровый 32 | шт |  | 12 |  | 120 | 1440 |
|  |  | Кран шаровый 20 | шт |  | 12 |  | 100 | 1200 |
|  |  | резьба | шт |  | 48 |  | 20 | 960 |
|  |  | Седелка | шт |  | 24 |  | 47 | 1128 |
|  |  | Переход 63-22 | шт |  | 2 |  | 75 | 150 |
|  |  | Переход 32-20 | шт |  | 3 |  | 45 | 135 |
|  |  | Тройник 63-32-20 | шт |  | 2 |  | 110 | 220 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч | 0.52 | 0.26 |  | 847.46 | 220 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 122% | 6632 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 4412 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 36803 |
| 8 | 01-02-061-2 | Засыпка вручную траншеи | 100м3 |  | 0.324 |  |  | 1165 |
|  |  | Раб.стр. | ч/ч | 97.2 | 31.49 |  | 37.00 | 1165 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 70% | 815 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 38.25% | 446 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 2426 |
| 9 | 01-01-033-2 | Засыпка траншеи бульдозером | 1000м3 |  | 1.506 |  |  | 730 |
|  |  | Затраты труда | Ч/ч | 8.87 | 13.36 |  | 54.66 | 730 |
|  |  | бульдозер | ч/ч | 8.87 | 13.36 |  | 495.68 | 6622 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 89% | 650 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 42.5% | 310 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 9042 |

ИТОГО  по смете                                                                                                                                                                                                                                            336316

НДС  18%                                                                                                                                                                                                                                                         60537

ВСЕГО:                                                                                                                                                                                                                                                            396853

Составил: Рябинкина

Приложение №2

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по замене водопровода

п. Фирово                                                    		                           «___» ___________2007г.

Администрация Фировского района,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Рассказова Андрея Васильевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по замене водопровода в д. Жуково Фировского района Тверской области (далее – работы), с использованием собственных материалов в объемах, согласно локальной сметы,  а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей.

2.2. Цена за работу (стоимость контракта) является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения настоящего контракта.

2.3. Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.

2.4. Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта, окончательный расчет по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с отсрочкой платежа до 10 банковских дней.

2.5. Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: ___________ года.

3.2. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1.  По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности осуществить прием-передачу работ.

4.2. Приемка оформляется актом приема-передачи полномочными представителями Сторон.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

5.1.1.Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

5.1.2. Осуществить уборку (в т.ч. восстановление дорожного полотна) места проведения работ;

5.1.3. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

5.1.4. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты на выполненные работы.

5.1.5.Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

5.1.6. За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

5.1.7.Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

5.2.1. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

5.2.2. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

5.2.3. Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

5.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

5.3.1. сдать работы досрочно.

5.3.2. привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

6.3. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

6.4. Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет один год со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

7.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| «ЗАКАЗЧИК» Администрации Фировского района 172721 Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, 21 ИНН _____________ КПП ______________ р/с ___________________________ Вышневолоцкое ОСБ №2593 г. Вышний Волочек л/с____ к/сч._____________________________ БИК ___________________ Глава Администрации Фировского района _____________________ А.В. Рассказов | «ПОДРЯДЧИК»: |
| --- | --- |

Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________                                                                                        от «____» _______________ 200 ___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

- Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Максимальная цена контракта: ______________ (указываются сумма средств, выделенных на закупку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

7. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

| №п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. | Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. | Наличие сертификата, лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя