АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ №45-09-К

о размещении проведении запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика | Муниципальное учреждение культуры «Фировский районный Дом культуры» Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., Фировский район, п. Фирово, ул. Комсомольская, д. 4 тел. (48239) 3-11-39 Директор МУК «Фировский районный Дом культуры»: Самодурова Татьяна Евгеньевна |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организатор размещения заказа способом запроса котировок | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области |
| 4 | Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ на устройство монолитного перекрытия над первым этажом (помещения №17-20, согласно техническому паспорту, в здании Великооктябрьского Дворца культуры Фировского района Тверской области) |
| 6 | Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Тверская область, Фировский район п. Великооктябрьский ул.Первомайская д.2 |
| 7 | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | до 31 декабря 2009 года |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложением №1 к извещению. |
| 9 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости) | Гарантийные сроки на выполненные работы – 1 год с момента подписания акта - приемки выполненных работ |
| 10 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходов, в том числе о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги. |
| 11 | Максимальная цена контракта | 257620 (двести пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать) рублей |
| 12 | Дата начала приема заявок от участников | 08.12.2009 г. 14.00 (московское время) |
| 13 | Дата окончания приема заявок от участников | 18.12.2009 г. 14.00 (московское время) |
| 14 | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10 |
| 15 | Контактное лицо | Калинина Ольга Евгеньевна (48239) 3-16-74 |
| 16 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | по факту выполненных работ с отсрочкой платежа до 20 банковских дней |
| 17 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению) |

* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель котировочной комиссии                                    Е.В. Складчикова

Глава администрации

Фировского района                                                                     Ю.В.Воробьев

Приложение №1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | м3 | 0,77 |
| 2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,04 |
| 3 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт | 0,04 |
| 4 | Демонтаж санитарных приборов смывных труб | 100 шт | 0,04 |
| 5 | Демонтаж санитарных приборов раковин | 100 шт | 0,02 |
| 6 | Демонтаж санитарных приборов сифонов | 100 шт | 0,02 |
| 7 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,015 |
| 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,13 |
| 9 | Демонтаж вентиляционного стояка из а/ц трубы, обшитой ЦСП по деревянному каркасу | 100 м2 | 0,0444 |
| 10 | Заделка отверстия в перекрытии второго этажа после демонтажа вентиляционного стояка | м3 | 0,048 |
| 11 | Разборка перегородок санкабин с дверями | 100м2 | 0,116 |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных (2шт) | 100м2 | 0,0336 |
| 13 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100м2 | 0,4166 |
| 14 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100м2 | 0,167 |
| 15 | Разборка монолитных перекрытий толщ. 300мм, объем:33,29*0,3 | м3 | 9,987 |
| 16 | Демонтаж стальных балок | шт | 2 |
| 17 | Укладка металлических балок из двутавра №24 | т | 0,457 |
| 18 | Металлоконструкции индивидуальные, объем 1,02*0,457 | т | 0,4661 |
| 19 | Пробивка штрабы в кирпичной стене | 100 м | 0,1637 |
| 20 | Устройство армированной монолитной плиты толщ.120мм | 100 м3 | 0,04 |
| 21 | Конструкции арматурные | т | 0,3018 |
| 22 | Заделка штрабы в перекрытии железобетонном | м3 | 0,2 |
| 23 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий толщ.110мм | м3 | 3,66 |
| 24 | Устройство стяжек цементных: толщ.20мм. | 100м2 | 0,3329 |
| 25 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 40 мм к норме 11-01-011-01, объем 33,29*4 | 100м2 | 1,3316 |
| 26 | Армирование стяжки полов | т | 0,0725 |
| 27 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 23,41 |
| 28 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 23,41 |
| 29 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами | т | 23,41 |

Приложение №2 к извещению

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

На выполнение работ по на устройство монолитного перекрытия над первым этажом

П. Фирово                  		                                         «____» _________ 2009 года

Муниципальное учреждение культуры «Фировский районный Дом культуры», именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Самодуровой Т.Е., действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________ (лицензия __________ от _________ года), именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _______., действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам проведения запроса котировок (протокол № ______ от __________ года) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству монолитного перекрытия над первым этажом (помещения №17-20, согласно техническому паспорту, в здании Великооктябрьского Дворца культуры Фировского района Тверской области (Тверская область, Фировский район п. Великооктябрьский, ул.Первомайская д.2) с использованием собственных материалов в объемах, согласно Технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (___________) рублей.

2.2. Стоимость работ включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги.

  - Цена контракта (стоимость работ) является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества объема работ, и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата производится по факту выполнения работ с отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

- Срок выполнения работ: до 31 декабря 2009 года.

- Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1.  Приемка оформляется подписанием актов КС-2, КС-3 полномочными представителями Сторон.

4.2. Заказчик принимает работы комиссионно. Состав  комиссии утверждается распоряжением Администрации Фировского района.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

- Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

- Осуществить уборку места проведения работ;

- Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

- Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты выполненных работ. Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

- За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

- Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

- Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

- Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

- Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

- В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

- Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

- сдать работы досрочно.

- привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

- В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

- Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

- Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

- Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с  действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

- В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК МУК Фировский районный Дом культуры 172721 Тверская область, п. Фирово, ул. Комсомольская, 4, тел. 3-11-39 ИНН 6945002724 КПП 694501001 р/с 40204810000000000062 л/с 01008017959907003014131000481 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001 Директор _____________________ Т.Е. Самодурова | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

на выполнение работ по устройству

монолитного перекрытия над первым этажом

№___ от  __________2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне |  | м3 | 0,77 |
|  | 2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров |  | 100 шт | 0,04 |
|  | 3 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене |  | 100 шт | 0,04 |
|  | 4 | Демонтаж санитарных приборов смывных труб |  | 100 шт | 0,04 |
|  | 5 | Демонтаж санитарных приборов раковин |  | 100 шт | 0,02 |
|  | 6 | Демонтаж санитарных приборов сифонов |  | 100 шт | 0,02 |
|  | 7 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм |  | 100 м | 0,015 |
|  | 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |  | 100 м | 0,13 |
|  | 9 | Демонтаж вентиляционного стояка из а/ц трубы, обшитой ЦСП по деревянному каркасу |  | 100 м2 | 0,0444 |
|  | 10 | Заделка отверстия в перекрытии второго этажа после демонтажа вентиляционного стояка |  | м3 | 0,048 |
|  | 11 | Разборка перегородок санкабин с дверями |  | 100м2 | 0,116 |
|  | 12 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных (2шт) |  | 100м2 | 0,0336 |
|  | 13 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных |  | 100м2 | 0,4166 |
|  | 14 | Разборка покрытий полов из линолеума |  | 100м2 | 0,167 |
|  | 15 | Разборка монолитных перекрытий толщ. 300мм, объем:33,29*0,3 |  | м3 | 9,987 |
|  | 16 | Демонтаж стальных балок |  | шт | 2 |
|  | 17 | Укладка металлических балок из двутавра №24 |  | т | 0,457 |
|  | 18 | Металлоконструкции индивидуальные, объем 1,02*0,457 |  | т | 0,4661 |
|  | 19 | Пробивка штрабы в кирпичной стене |  | 100 м | 0,1637 |
|  | 20 | Устройство армированной монолитной плиты толщ.120мм |  | 100 м3 | 0,04 |
|  | 21 | Конструкции арматурные |  | т | 0,3018 |
|  | 22 | Заделка штрабы в перекрытии железобетонном |  | м3 | 0,2 |
|  | 23 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий толщ.110мм |  | м3 | 3,66 |
|  | 24 | Устройство стяжек цементных: толщ.20мм. |  | 100м2 | 0,3329 |
|  | 25 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 40 мм к норме 11-01-011-01, объем 33,29*4 |  | 100м2 | 1,3316 |
|  | 26 | Армирование стяжки полов |  | т | 0,0725 |
|  | 27 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную |  | т | 23,41 |
|  | 28 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную |  | т | 23,41 |
|  | 29 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами |  | т | 23,41 |
| ЗАКАЗЧИК МУК Фировский районный Дом культуры 172721 Тверская область, п. Фирово, ул. Комсомольская, 4, тел. 3-11-39 ИНН 6945002724 КПП 694501001 Директор _____________________ Т.Е. Самодурова |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |

Котировочная заявка

на размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________                                                                      от «___»_______________200___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок готовы осуществить выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике  размещения заказа)

2. Идентификационный номер налогоплательщика  _______________________

3. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок _______________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Цена работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)___________________________________________

(указывается цена контракта участника размещения заказа)

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей
заключить контракт на выполнение работ, оказание услуг с ____________________________в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор

Главный бухгалтер _______________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя