АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ №40-09-К

о размещении проведении запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-14-64 И.о. главы администрации Фировского района: Веселова Раиса Владимировна |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организатор размещения заказа способом запроса котировок | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области |
| 4 | Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме и подается в запечатанном конверте, на котором указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка, наименование участника размещения заказа и наименование заказчика Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание |
| 5 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по монтажу системы отопления двухквартирного жилого дома в деревне Большое Эскино Фировского района Тверской области |
| 6 | Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Тверская область, Фировский район деревня Большое Эскино Великооктябрьского городского поселения. |
| 7 | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | два месяца со дня заключения муниципального контракта |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложением №1 к извещению. |
| 9 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости) | Гарантийные сроки на выполненные работы – 1 год с момента подписания акта- приемки выполненных работ |
| 10 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходов, в том числе о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги. |
| 11 | Максимальная цена контракта | 106405,43 рублей |
| 12 | Дата начала приема заявок от участников | 15.10.2009 г. 11.00 (московское время) |
| 13 | Дата окончания приема заявок от участников | 22.10.2009 г. 11.00 (московское время) |
| 14 | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10 |
| 15 | Контактное лицо | Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74 |
| 16 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 30% - предоплата, окончательный расчет по акту приемки выполненных работ с отсрочкой платежа до 20 банковских дней |
| 17 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению) |
| 18 | Требования к участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения запроса котировок | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |

* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель котировочной комиссии                                    С. А. Попова

И.о.главы администрации

Фировского района                                                                     Р. В. Веселова

Приложение №1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка водонагревателей емкостных | шт. | 2 |
| 2 | Газовый емкостный водонагреватель АОГВК-11,6 | шт. | 2 |
| 3 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,1 м3 | шт | 2 |
| 4 | Вентиль муфтовый 15Б1п диам.15мм | шт | 2 |
| 5 | Вентиль муфтовый 15Б1п диам.20мм | шт | 2 |
| 6 | Клапан обратный муфтовый 16Б1бк диам.15 мм | шт | 2 |
| 7 | Установка радиаторов чугунных | 100кВт | 0,117 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,04 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,1 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,55 |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,594 |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,04 |
| 13 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводаи горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1,324 |
| 14 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 80,76 |
| 15 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,196 |

Приложение №2 к извещению

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по монтажу системы отопления

№_______

П. Фирово                                                     		                           «___» ______2009 года.

Администрация Фировского района,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и.о. Главы Администрации ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ________________.,  действующая на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от ___________ 2009 года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу системы отопления двухквартирного жилого дома в деревне Большое Эскино Фировского района Тверской области с использованием собственных материалов в объемах, согласно техническому заданию,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет ____________ (_________________) рублей, в т.ч. НДС – _________ (______________) рублей.

2.2. Цена за работу (стоимость контракта) является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения настоящего контракта.

Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.

2.4. Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта, окончательный расчет по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

2.5. Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: два месяца со дня заключения муниципального контракта.

3.2. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1.  По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности осуществить прием-передачу работ.

4.2. Приемка оформляется актом приема-передачи полномочными представителями Сторон.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

5.1.1.Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

5.1.2.Осуществить уборку  места проведения работ;

5.1.3.Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

5.1.4.Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты на выполненные работы.

5.1.5.Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

5.1.6.За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

5.1.7.Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

5.2.1.Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

5.2.2.Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

5.2.3.Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

5.2.4.В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

5.2.5.Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

5.3.1.сдать работы досрочно.

5.3.2.привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

6.3. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

6.4. Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

7.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  комиссию по размещению муниципального заказа.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| «ЗАКАЗЧИК» Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, П. Фирово, ул. Советская, д. 21 Тел./факс: (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 УФК по Тверской области (Администрация Фировского района л/с 02363025620) в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь р/с 402 048 100 000 000 000 62 БИК 042809001 Глава Администрации Фировского района _____________ | «ПОДРЯДЧИК»: |
| --- | --- |

Приложение

К муниципальному контракту

На выполнение работ по монтажу

системы отопления

№___ От «___» ________ 2009 года

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка водонагревателей емкостных | шт. | 2 |
| 2 | Газовый емкостный водонагреватель АОГВК-11,6 | шт. | 2 |
| 3 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,1 м3 | шт | 2 |
| 4 | Вентиль муфтовый 15Б1п диам.15мм | шт | 2 |
| 5 | Вентиль муфтовый 15Б1п диам.20мм | шт | 2 |
| 6 | Клапан обратный муфтовый 16Б1бк диам.15 мм | шт | 2 |
| 7 | Установка радиаторов чугунных | 100кВт | 0,117 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,04 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,1 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,55 |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,594 |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,04 |
| 13 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводаи горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1,324 |
| 14 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 80,76 |
| 15 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,196 |

| «ЗАКАЗЧИК» Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, П. Фирово, ул. Советская, д. 21 Тел./факс: (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 Глава Администрации Фировского района _____________ | «ПОДРЯДЧИК»: |
| --- | --- |

Котировочная заявка

на размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________                                                                      от «___»_______________200___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок готовы осуществить выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике  размещения заказа)

2. Идентификационный номер налогоплательщика  _______________________

3. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок _______________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Цена работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)___________________________________________

(указывается цена контракта участника размещения заказа)

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей
заключить контракт на выполнение работ, оказание услуг с ____________________________в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор

Главный бухгалтер _______________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя